# 1️⃣ Tổng quan hệ thống

Mục tiêu
Sinh viên quét thẻ sinh viên (RFID / QR / Barcode) → hệ thống AI:

- Nhận diện biển số xe

- Xác thực người – xe – thẻ

- Lưu thông tin vào CSDL

- Cho phép vào / ra bãi xe tự động

Luồng hoạt động

Camera → AI nhận diện biển số (CNN)

Thẻ SV → đọc ID

→ So khớp dữ liệu

→ Mở cổng / từ chối

→ Lưu log

# 2️⃣ Các giai đoạn / tiến độ thực hiện

## Giai đoạn 1 – Phân tích & thiết kế

- Xác định yêu cầu hệ thống

- Use Case: gửi xe – lấy xe – admin

- Sơ đồ kiến trúc AI + Backend

- Chọn công nghệ

⏱️ 1–2 tuần

## Giai đoạn 2 – Thu thập dữ liệu

- Ảnh biển số xe (VN)

- Ảnh xe trong nhiều điều kiện:

  - Ngày / đêm

  - Góc nghiêng

  - Mờ, che khuất

- Dữ liệu sinh viên:

  - MSSV

  - Biển số đăng ký

⏱️ 1 tuần

## Giai đoạn 3 – Xử lý ảnh & rút đặc trưng (CNN)

### 🔹 Rút đặc trưng (Feature Extraction)

- Dùng CNN để trích xuất:

  - Hình dạng ký tự

  - Cạnh, góc, texture

- Không dùng thủ công (SIFT, HOG) → Deep Learning

👉 CNN tự học đặc trưng qua các lớp:

Conv → ReLU → Pooling → Feature Map

## Giai đoạn 4 – Model AI (CNN)

### 🔹 CNN sử dụng cho:

- Phát hiện biển số

- Nhận dạng ký tự

### Các model đề xuất

| Mục đích | Model |
| --- | --- |
| Phát hiện biển số | YOLOv8 / YOLOv5 |
| Nhận dạng ký tự | CNN + Softmax |
| OCR | CRNN / EasyOCR |

👉 Nếu làm đồ án:

YOLO + CNN là lựa chọn rất hợp lý

## Giai đoạn 5 – Train Model

### 🔹 Quy trình train

- Gán nhãn (Label)

  - Bounding box biển số

  - Ký tự

- Chia dữ liệu:

  - Train: 70%

  - Validation: 20%

  - Test: 10%

- Huấn luyện:

Loss → Backpropagation → Update weights

### 🔹 Công cụ

- PyTorch / TensorFlow

- GPU (Colab / Kaggle)

## Giai đoạn 6 – Đánh giá độ chính xác

### 🔹 Chỉ số đánh giá

| Bài toán | Metric |
| --- | --- |
| Phát hiện biển số | mAP |
| Nhận dạng ký tự | Accuracy |
| Hệ thống tổng | Precision / Recall |

🎯 Độ chính xác kỳ vọng

- Phát hiện biển số: 95–98%

- Nhận dạng ký tự: 90–96%

- Hệ thống thực tế: ~92%

## Giai đoạn 7 – Python & Framework sử dụng

### 🔹 Python

- Ngôn ngữ chính cho AI & backend

### 🔹 Framework AI

| Mục đích | Framework |
| --- | --- |
| Deep Learning | PyTorch / TensorFlow |
| Nhận dạng ảnh | OpenCV |
| OCR | EasyOCR / Tesseract |
| Model | YOLOv8 |

### 🔹 Backend

- Flask / FastAPI

- MySQL / MongoDB

# 3️⃣ RAG dùng để làm gì trong hệ thống?

⚠️ RAG không dùng cho nhận diện ảnh
👉 RAG dùng cho truy vấn thông minh

### Ví dụ dùng RAG:

- Chatbot quản lý bãi xe:

  - “Xe tôi gửi lúc mấy giờ?”

  - “Sinh viên nào gửi quá hạn?”

- Tra cứu luật, quy định giữ xe

- Truy vấn log bằng ngôn ngữ tự nhiên

### Stack RAG

- LangChain

- FAISS / ChromaDB

- LLM (GPT / LLaMA)

# 4️⃣ Kiến trúc tổng thể hệ thống

Camera

↓

CNN / YOLO (Python)

↓

Xử lý biển số

↓

So khớp thẻ SV

↓

Backend (Flask)

↓

Database

↓

Cổng tự động

# 5️⃣ Ưu điểm đề tài

✔️ Ứng dụng thực tế cao
✔️ Đủ AI + Backend + CV
✔️ Dễ demo
✔️ Đúng xu hướng AI – Smart Campus